PROGETTO ESECUTIVO

Caltagirone Digitale

Indice

1	Contesto di riferimento e analisi della domanda	3

Governance	3

Connettività e Servizi pubblici digitali	4

Capitale umano – inclusione digitale.	5

1.1	Strategia del Comune di Caltagirone	5

1.2	Piano	5

1.3	Riferimenti normativi	6

2	Obiettivi del progetto	6

3	Soluzione proposta	6

3.1	Articolazione della soluzione	7

3.1.1	Servizi di personalizzazione e sviluppo software	7

3.1.1.1.    Sportello del contribuente	7

3.1.1.2 Dialogo con l’amministrazione e partecipazione attiva	8

3.1.1.3 Condivisione dell’azione amministrativa	10

3.1.2	Interoperabilità ed integrazione con sistemi trasversali	10

3.1.3	Riuso	11

3.1.4	Servizi di gestione, manutenzione e assistenza	12

3.1.5	Servizi di supporto organizzativo	12

3.1.6	Acquisizione hardware	13

4	Piano di Progetto	13

4.1	Cronoprogramma	13

4.2	Piano di formazione e comunicazione	14

4.3	Funzionigramma	14

5	Dimensionamento e budget economico	16

5.1	Quadro economico di riferimento	16

# Contesto di riferimento e analisi della domanda

Il presente progetto si inserisce nell’ambito dell’attuazione dell’OT2 dell’accordo di Partenariato 2014-2020 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”, a fronte dell’Avviso pubblicato con D.D.G. 422 del 31 dicembre 2018, relativo all’attuazione dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia 2014 - 2020. Tale progetto si prefigge di essere coerente con la normativa europea, nazionale e regionale in termini di attuazione dell’Agenda Digitale, uno degli obiettivi faro della strategia di sviluppo europea 2014-2020, e complementare con la Strategia SNAi Calatino, relativa all’attuazione dell’agenda digitale, per tutti quei servizi da erogare che non fanno parte di quelli da sviluppare in forma associata per l’Area ma necessari per lo svolgimento dell’attività amministrativa del Comune.

Nell’ambito della profonda innovazione digitale che negli ultimi anni ha caratterizzato la Pubblica Amministrazione, gli Enti Centrali e Locali sono sempre più protagonisti del processo di trasformazione organizzativa e tecnologica che, finalizzato a un’integrazione tra i sistemi più evoluta e all’ampliamento quantitativo e qualitativo dei servizi al Cittadino, ha richiesto un radicale ripensamento degli obiettivi e delle modalità di implementazione, gestione e manutenzione del parco applicativo e tecnologico.

In tale contesto, il Comune di Caltagirone sta adottando un percorso che si pone l’obiettivo di una progressiva integrazione e standardizzazione dei propri processi, attraverso l’integrazione di banche dati e l’integrazione applicativa di diversi sistemi software.

Il comune di Caltagirone ha avviato un percorso di transizione al digitale a partire dal 2019 attuando una strategia specifica. La base informativa, attraverso cui è stata avviata nel gennaio 2019 ed aggiornata al dicembre 2020, la macroanalisi sull’attuazione dell’agenda digitale presso il comune di Caltagirone, è rappresentata dall’insieme degli strumenti programmatici, statistici, regolatori individuati a livello locale e supportati dai dati della Corte dei Conti, dell’IPA, di Agid e del Mise

Gli indicatori su cui si è basata l’analisi sono:

- governance;

- connettività e servizi pubblici digitali;

- capitale umano – inclusione digitale.

## Governance

Nell’analizzare la base informativa dell’Ente si è rilevato che nel DUP 2020-2022 ((documento unico di programmazione) l’attuazione dell’Agenda Digitale diventa uno degli elementi strategici, a differenza del DUP 2019-2021 nel quale non c’era nessun riferimento all’Agenda Digitale e allo switch off verso il digitale dell’Ente con tutte le potenzialità in essi contenute (se non ad una generica informatizzazione dei procedimenti).

In questo percorso il Comune si è dotato della governance necessaria all’attuazione dell’Agenda Digitale e ha individuato i relativi responsabili:

- Responsabile alla transizione digitale, che è colui il quale avvia ed accompagna il processo;

- Responsabile gestione documentale e suo vicario (come da DPCM 3 dicembre 2013);

- Responsabile della conservazione;

- DPO (Data Protection Officer).

Dalla mancanza di piani strutturati di investimenti in innovazione si è passati ad una progettazione specifica sul digitale.

Si rileva la presenza della documentazione obbligatoria relativa alla gestione documentale e al regolamento della gestione delle delibere e delle determine.

Inoltre il Comune ha avviato un percorso partecipato di coinvolgimento di tutto il personale nella transizione al digitale, cogliendo la trasversalità di competenze e di impatto sull’Ente che esso comporta.

## Connettività e Servizi pubblici digitali

Connettività Fonte dati Indagine Piano Triennale ICT 2017-19 Corte dei Conti e Mise

Servizi digitali rilevati Fonte dati Indagine Piano Triennale ICT 2017-19 Corte dei Conti

## Si sta procedendo gradualmente all’attuazione dell’strategia triennale per la transizione al digitale.

Il Comune  ha dato attuazione anche alle prescrizioni introdotte con il Decreto –legge n.76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020 specie con riferimento all’attivazione dello SPID per l’autenticazione dei cittadini per l’accesso ai servizi on line.

## Capitale umano – inclusione digitale.

Il personale dell’Ente è stato coinvolto nel processo partecipativo sia a livello apicale sia operativo in un percorso che ha visto emergere criticità e potenzialità di una gestione trasversale della digitalizzazione, e il presente piano prevede che tale percorso partecipativo sia continuato.

Sono state effettuate attività formative di aggiornamento del personale rispetto ai temi basilari relativi all’Agenda Digitale al fine di attivare un percorso di crescita delle competenze digitali.

## Strategia del Comune di Caltagirone

La strategia di attuazione del Comune di Caltagirone, così come previsto dalle strategie europee, nazionali e regionali è volta a:

- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;

- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici.

Nella fattispecie dopo aver:

- individuato le figure necessarie alla governance,

- definito il processo di gestione digitale documentale,

- avviato il percorso ed aggiornato i dati della macrostruttura sull’Ipa,

il comune di Caltagirone ha definito il proprio piano di digitalizzazione.

## Piano

Il Comune di Caltagirone, con delibera di giunta n. 227 del 30/12/2020 ha approvato il piano di digitalizzazione 2020-2022, che discende dagli obiettivi e dai tempi di attuazione dal Piano Triennale per l’informatica della Pa 2020-2022 ed è integrato al piano delle performance.

Il 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”, è la data in cui le Pubbliche amministrazioni devono:

- integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali;

- integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;

- avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’App IO.

A tal fine si è deciso di introdurre tra gli obiettivi strategici del piano delle performance il raggiungimento dell’obiettivo di digitalizzazione da parte di ogni singola Area di almeno un servizio, tra quelli individuati da specifica analisi, che abbia i requisiti di accessibilità tramite Spid, app Io e, laddove sia previsto un pagamento, possa essere effettuato tramite pagoPA.

I servizi previsti da questo progetto rispondono agli obiettivi prefissati dal Piano di digitalizzazione e al piano della Performance, alle analisi effettuate sulle singole Aree e per superare la complessità iniziale generata da una pluralità di sistemi verticali, il Comune di Caltagirone sta quindi passando da una logica di sviluppo verticale a un’idea di sistemi informativi integrati.

Questo approccio porta con sé la necessità di razionalizzare e modernizzare dal punto di vista tecnologico il portafoglio applicativo, creando così i presupposti per raggiungere una gestione integrata e flessibile dei sistemi informatici.

## Riferimenti normativi

Tutto quanto descritto sarà coerente con:

- Gli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea e la sua declinazione nazionale e regionale;

- Il Codice dell’Amministrazione Digitale;

- Il Piano Triennale per l’Informatica della PA (nel quale sono indicati le regole e i principi del sistema SPC e il piano di razionalizzazione dei Data Center);

- La direttiva UE 2014/61;

- La Direttiva n.8/2009 Ministero PA e Innovazione

# Obiettivi del progetto

Il comune di Caltagirone ha già avviato un’attività specifica per la creazione di una governance sull’attuazione dell’Agenda Digitale e per la reingegnerizzazione dei propri processi gestionali ed amministrativi e tra i suoi obbiettivi ha la digitalizzazione del rapporto con i suoi cittadini al fine di offrire servizi immediati e puntuali.

A tal fine il presente progetto mira a mettere il cittadino al centro dell’attività amministrativa attraverso:

- La creazione di uno sportello del contribuente;

- Il dialogo con l’amministrazione e la partecipazione attiva;

- La condivisone dell’azione amministrativa.

Il progetto si propone di ribaltare il punto di vista dell’erogazione dei servizi al cittadino passando da una visione ente-centrica ad una prospettiva che mette al centro il cittadino (così come previsto dall’Agenda digitale, dal Cad e dal Piano triennale per l’informatica della PA). Non sarà più quindi il cittadino a dover navigare all’interno del sito della Pubblica Amministrazione ma sarà la P.A. a raggiungerlo in modalità proattiva mettendogli a disposizione i contenuti, le funzionalità e i servizi di cui ha bisogno all’interno di una sua pagina riservata e accessibile solo ed esclusivamente con la sua Identità Digitale (SPID).

# Soluzione proposta

L’interazione attraverso il Web per i cittadini è ormai diventato il metodo più semplice e usato per consultare i propri dati e comunicare con la Pubblica Amministrazione. Attualmente i servizi on-line, e le relative soluzioni cloud, rappresentano una modalità di interazione indispensabile per offrire al cittadino un adeguato servizio. Il canale di comunicazione digitale garantisce al cittadino la consultazione puntuale della propria situazione e all’Ente uno strumento agile e immediato per comunicare e condividere il patrimonio informativo in suo possesso. I servizi che si attiveranno riguarderanno tre macro-aree, nello specifico la creazione di uno sportello del contribuente, la partecipazione da remoto ai consigli comunali e la condivisione delle informazioni relative all’azione amministrativa.

## Articolazione della soluzione

### Servizi di personalizzazione e sviluppo software

I servizi generali previsti per la realizzazione degli obiettivi del progetto sono:

- Servizi di Parametrizzazione e personalizzazione;

- Servizi di Analisi, progettazione e personalizzazione software;

- Servizi di manutenzione evolutiva;

- Servizi di interoperabilità dati.

I servizi di sviluppo software prevedono l’acquisizione di una nuova piattaforma sviluppata ad hoc o in alternativa l’esecuzione di personalizzazioni di un’applicazione già esistente secondo le esigenze dall’Amministrazione Comunale.

### 3.1.1.1.    Sportello del contribuente

Il sistema cloud richiesto deve essere composto da:

· un modulo di front-end che agisca sia come interfaccia di servizio con i cittadini, per poter richiedere chiarimenti, o rateizzazioni, sia con chi ha la necessità di reperire rapidamente informazioni nell’area libera.

· un modulo di back-end con funzioni gestionali e di controllo per la gestione dei profili anagrafici dei contribuenti, di tutti i procedimenti e documenti di ciascun contribuente e la gestione e archiviazione di tutte le comunicazioni video, telefono e chat e di contatti allo sportello.

I due moduli fanno del prodotto una soluzione completa che offre all’utenza un punto di accesso facilitato a una serie d’informazioni e a servizi organizzati in modo da semplificarne la fruizione, e alla PA uno strumento di lavoro per la gestione organizzativa dei servizi.

Gli obiettivi che il sistema si prefigge di raggiungere sono diversi:

· Fornire e raccogliere informazioni ai/dai contribuenti.

· Consentire operatività di tipo ordinario.

· Consentire la consultazione della posizione dei contribuenti e dei documenti che la sorreggono sia agli stessi contribuenti sia agli operatori.

· Consentire ai contribuenti di interagire con l’Ente evitando di recarsi fisicamente presso uno sportello territoriale.

· Assolvere funzioni operative per la gestione delle comunicazioni dei contribuenti e dell’Ente, dalla registrazione alla tracciatura delle richieste, fino alla misurazione dei livelli di servizio.

Modulo Front-end: Area libero accesso

Con un accesso che non richiede autenticazione, il contribuente può accedere a un’area informativa di carattere generale che assolve la funzione di consultazione del contesto normativo generale e specifico in cui si svolge l’attività di riscossione. La parte informativa ad accesso libero è strutturata tenendo presente l’ampiezza di contenuti normativo/tributari da trattare, organizzandoli per aree tematiche. Il contribuente potrà accedere alle informazioni di contatto e avere i riferimenti degli uffici cui rivolgersi in base alla sua personale esigenza, potrà accedere a una sezione FAQ per chiarire dubbi sui più frequenti interrogativi degli utenti e potrà accedere ai moduli standard da scaricare e utilizzare per le proprie istanze. Il contribuente, attraverso la consultazione del Portale, potrà così ottenere un primo livello di risposta.

Modulo Front-end: Area accesso autenticato

I contribuenti potranno accedere all’area riservata con le credenziali ricevute presso gli sportelli territoriali, dopo riconoscimento dell’utente, o all’interno di comunicazioni che consentano comunque un successivo riconoscimento certificato, oppure mediante credenziali SPID qualora l’Ente ne abbia attivato l’utilizzo.

L’area ad accesso autenticato consente una diversa e più puntuale interazione: come utente riconosciuto il cittadino potrà consultare la propria posizione e accedere alla copia dematerializzata degli atti che lo riguardano. Il riconoscimento del contribuente garantisce che egli sia abilitato a interrogare e a intervenire unicamente sulle informazioni a lui direttamente associate. Con l’accesso all’area riservata, il contribuente potrà accedere a una vasta gamma di servizi che permettono di consultare, comunicare e interagire con il Gestore del servizio. Il punto di ingresso del front-end, rivolto al cittadino è la bacheca nella quale è immediatamente evidenziata la posizione tributaria in termini di pendenze con l’evidenza dei debiti saldati o ancora aperti e le relative scadenze.

L’utente autenticato:

· Avrà accesso ai suoi dati anagrafici, resi disponibili mediante integrazione con la banca dati dell’Ente

· Potrà verificare le informazioni di contatto in possesso dell’Ente ed eventualmente correggerle o arricchirle, inserendo i dati personali (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica), fornendo il proprio consenso al ricevimento di comunicazioni tramite messaggio o e-mail.

· Potrà consultare la propria posizione e potrà accedere a tutti i documenti ricevuti/inviati che ineriscono la sua posizione, liberandosi anche dall’onere di conservare in proprio i documenti cartacei e di evitare il rischio di smarrimento o di distruzione.

· Potrà, oltre a verificare lo stato dei pagamenti, visualizzare le ricevute dei pagamenti effettuati (se disponibili nel sistema gestionale dell’ente) e avere una chiara visione del debito e del dettaglio che ha concorso a formarlo nella massima trasparenza.

· Sia il modulo di front-end nella parte ad accesso riservato, sia il modulo di back-end interagiscono con il sistema informatico gestionale ed anche con la componente documentale, permettendo sia la consultazione dei documenti che i sistemi gestionali di back-end mettono a disposizione, sia l’incremento di nuovi documenti presentati dal cittadino mediante il modulo di front-end come, ad esempio, una richiesta di rimborso.

Modulo di back-end

La parte di back-end utilizza l’anagrafica del soggetto e traccia i contatti dei contribuenti. Essa consente inoltre agli operatori di avere a disposizione una visione semplificata della situazione di un cittadino, riassunta in una singola pagina web di consultazione.

Più in dettaglio al modulo di back-end della piattaforma sono demandati i seguenti compiti:

· Registrare tutti i contatti con i cittadini, indipendentemente dal canale attraverso il quale il contatto è avvenuto. Tutti i contatti tra cittadino ed Ente possono essere registrati dagli operatori con l’indicazione dello stato del contatto e con l’indicazione del tempo di attesa e di contatto – ora appuntamento o stacco numero da sistema eliminacode, in qualsiasi modo questo sia avvenuto (sportelli di front office, mail, posta cartacea, telefono, etc.). Questo consentirà di monitorare costantemente i tempi di attesa con statistiche di analisi dei contatti.

· Accedere all’archivio dei documenti dematerializzati. L’archivio conterrà la copia digitale di tutti documenti inviati e ricevuti. Questi documenti sono contenuti in parti separate dell’archivio in modo che solo una parte sia accessibile dal contribuente.

### 3.1.1.2 Dialogo con l’amministrazione e partecipazione attiva

Il sistema cloud richiesto deve consentire la gestione digitale dei consigli comunali e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini.

Verrà attivato un unico entry point le cui funzionalità saranno:

•  Calendario elettronico che consenta la pianificazione delle attività. Deve consentire l’individuazione delle disponibilità dei soggetti coinvolti, e notificare loro l’effettiva pianificazione dell’attività, costituendo di conseguenza un sistema formale di convocazione delle riunioni;

• Riconoscimento mediante sistemi di autenticazione della persona in collegamento, al fine di rendere efficace la valenza giuridica della sessione di lavoro;

• Sistema di deleghe e sostituzioni, per delegare/trasferire ad altri colleghi / operatori della Sistema di deleghe e sostituzioni;

• Memorizzazione e protocollazione documentale di tutta la documentazione oggetto di discussione, attraverso l’integrazione con il sistema documentale;

• Sistema di memorizzazione parallelo, utile alla condivisione di documentazione di lavoro a supporto ma che non ha necessità di essere necessariamente inserito in protocollo;

• Sistema di verbalizzazione collaborativa, tale da ridurre i tempi tecnici di redazione, condivisione ed avallo della verbalistica di riunione; Il sistema, integrato con la verbalizzazione contestuale, traduce in forma scritta quanto effettivamente pronunciato in sede di consiglio accelerando di fatto l’attività di verbalizzazione, poiché consente all’utente di operare in modalità modifica invece che ex novo;

• Sistema di gestione della videoconferenza che consenta al Consiglio di poter partecipare in via telematica e delocalizzata azzerando il tempo di trasferimento;

- Sistema di visualizzazione diretta streaming della videoconferenza da parte dei cittadini

• Sistema di registrazione audio/video finalizzato a costituire il log del consiglio conservabile in caso di successive verifiche;

• Repository dei modelli documentali;

• Integrazione verso sistemi di firma digitale;

• Integrazione con i sistemi di posta PEC, necessari per le notifiche ufficiali;

Da un punto di vista di architettura fisica, l’ecosistema digitale deve essere implementato sulla base dei seguenti componenti applicativi:

• componente per l’esposizione del servizio di partecipazione da offrire ai cittadini; esso si traduce in un’interfaccia per la diretta streaming che consente al cittadino di accedere alla seduta.

• Sistema di gestione/organizzazione meeting virtuali o sedute del Consiglio Telematico, consente l’organizzazione delle riunioni ufficiali non in presenza; gestisce le convocazioni inviando le notifiche ufficiali ai soggetti interessati;

• Modulo di videoconferenza e conference room, in modo tale che siano consentite in trasparenza la realizzazione dei collegamenti audio/video fra i partecipanti, la presentazione di documenti o slide da condividere e le altre forme di interazione a distanza;

• Modulo di collaborazione, capace di mettere a disposizione dei partecipanti al Consiglio funzionalità di produttività aumentata come:

• Modulo di scrittura condivisa, consente l’elaborazione testi contemporanea fra più soggetti (p.es. verbali);

• Modulo di visualizzazione documenti, collegato direttamente al repository dell’ente consente di tenere sotto costante osservazione i documenti ufficiali facenti parte del fascicolo;

• Modulo di visualizzazione documenti, consente la condivisione fra i partecipanti al Consiglio di documentazione utile ai lavori ma che non necessiti di essere inserita all’interno del fascicolo;

• Modulo di logging, erogante le funzioni di:

- Registrazione delle tracce audio e video, può essere effettuata direttamente dal modulo oppure intervenire tramite servizi per la registrazione remota mediante lo strumento di videoconferenza;

- Registrazione degli accessi e contributi, atto a tenere traccia delle presenze dei partecipanti, eventuali ingressi/uscite/disconnessioni, inserimenti di documenti interni della conferenza, o altre forme di contributo quali chat in tempo reale, link a pagine web, allegati multimediali, etc.;

### 3.1.1.3 Condivisione dell’azione amministrativa

Il sistema cloud richiesto deve consentire il controllo strategico per effettuare:

- Analisi e controllo degli obiettivi strategici e operativi;

- Peg, referto controllo di gestione e stato attuazione dirigenti;

- Analisi indicatori obiettivi operativi;

- Analisi KPI del centro di costo;

- Analisi partecipate;

- Analisi spesa per missione;

- Analisi e valutazione del rischio;

- Valutazione performance

- Valutazione benessere organizzativo;

- Report finali;

- Customer satisfaction;

- Condivisione dati dell’azione amministrativa con la cittadinanza.

### Interoperabilità ed integrazione con sistemi trasversali

L’interoperabilità è uno dei principi cardine del Piano triennale della PA e definisce i meccanismi di corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini, imprese e PA), favorendo la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme

Si tratta di un insieme di linee guida, standard tecnologici e profili di interoperabilità che ciascuna PA deve seguire al fine di garantire l’interoperabilità dei propri sistemi con quelli di altri soggetti per l’implementazione complessiva del Sistema informativo della PA.

Il Modello di interoperabilità in particolare:

- Individua gli standard per favorire le scelte tecnologiche su cui costruire una API economy della PA

- Abilita lo sviluppo di nuove applicazioni per gli utenti della PA, in coerenza con le attività previste in ambito di servizi digitali e con gli obiettivi generali del Piano.

- Garantisce il dialogo fra i cosiddetti ecosistemi descritti dal Piano e all’interno degli stessi

- Regola le modalità di condivisione, pubblicazione e utilizzo dei componenti delle Piattaforme

- Assicura, l’accesso ai dati della Pubblica Amministrazione anche a soggetti terzi e nel rispetto della normativa sulla privacy.

L’obiettivo è quello di Interconnettere i processi per la gestione tecnico-amministrativa dell’Ente e offrire allo stesso tempo le funzioni per l’erogazione dei servizi pubblici diretti alle imprese e ai cittadini in digitale, rappresentando quindi lo strumento che abilita i Comuni ad inserirsi nel quadro di riferimento nazionale.

Tutte le soluzioni previste dal progetto in oggetto dovranno interoperare, attraverso l’implementazione dei servizi, con i seguenti sistemi esterni:

- SPID

- Protocollo

- Sistema di gestione documentale

- PagoPA

- APP IO

Interoperabilità con Sistema di gestione documentale

Il sistema dovrà essere adeguato allo svolgimento di una serie di funzionalità di archiviazione documentale, interfacciandosi in interoperabilità con la piattaforma documentale dell’ente.

Le funzioni saranno rese disponibili per IMU, TASI e TARI e consentiranno le seguenti operazioni:

- Archiviazione di un allegato in formato elettronico per ogni tipologia di documento in ingresso o in uscita al sistema:

- Documenti spontanei del contribuente (denunce, istanze);

- Documenti d'ufficio;

- Istanze di rimborso;

- Avvisi ordinari;

- Liquidazioni;

- Accertamenti;

- Esiti di notifica.

- Con riferimento ad un "documento" tributario con presenza di allegato nel sistema documentale, consentire di:

- Archiviare altri documenti in formato elettronico successivi al primo allegato;

- Visualizzare l'elenco di tutti gli allegati presenti nel sistema documentale;

- Visualizzare puntualmente ogni singolo allegato;

- Aggiornare un allegato con una versione più recente;

- Cancellare un allegato;

- Definizione, per ogni operatore del gestionale tributario, dei privilegi di archiviazione,

- visualizzazione, aggiornamento, cancellazione relativamente ai singoli documenti tributari.

Interoperabilità con Protocollo

Il sistema dovrà essere adeguato al fine di svolgere una serie di funzionalità di protocollazione e fascicolazione, interfacciandosi in interoperabilità con il sistema dell’ente.

Le funzioni saranno rese disponibili per IMU, TASI e TARI.

In particolare, per tutte le operazioni di inserimento di un nuovo documento nel sistema l’operatore potrà opzionalmente eseguire le seguenti operazioni:

- acquisizione di un numero di protocollo;

- verifica di un numero di protocollo;

- inserimento di una registrazione in un fascicolo;

- creazione di un nuovo fascicolo;

- ricerca delle registrazioni di un fascicolo.

La funzione di acquisizione di un numero di protocollo verrà resa disponibile (sempre opzionalmente) anche per le operazioni massive di emissione provvedimenti.

Al fine di rendere possibile l’acquisizione di documenti ed istanze da sportello in tempo reale, con protocollazione in tempo reale del documento, verranno rese disponibili funzioni di data-entry dei documenti (denunce ed istanze IMU – TASI - TARI), attivabili direttamente da menù, che consentiranno la ricerca del contribuente mediante le principali chiavi identificative (codice fiscale, cognome e nome).

### Riuso

Dovranno essere riutilizzate, aggiornate e integrate le banche dati esistenti.

Il progetto prevede le modalità di riuso di programmi informatici o parti di essi in coerenza con le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” del 9 maggio 2019, ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale acquisire software nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

software libero o a codice sorgente aperto;

software fruibile in modalità cloud computing;

software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;

software combinazione delle precedenti soluzioni.

In linea con quanto previsto dalla normativa italiana, quindi, si valuterà la disponibilità di software a riuso sia nell’ambito del catalogo del riuso, sia fra le iniziative sviluppate direttamente da Agid, Team Digitale.

### Servizi di gestione, manutenzione e assistenza

I servizi di gestione, manutenzione e assistenza, sono riconducibili a:

· Servizi di gestione applicativa e supporto utenti;

· Servizi di manutenzione adeguativa e correttiva;

· Servizi di assistenza da remoto e supporto specialistico.

I Servizi di gestione applicativa e supporto utenti, ricomprendono un servizio di assistenza che dovràprevedere l’accettazione di richieste di intervento per attività di manutenzione urgente (es: errori bloccanti) o non urgente, o richieste di assistenza utenti. Il servizio potrà essere richiesto da qualunque utente autorizzato, tramite apposito Sistema Web predisposto dal fornitore, in grado di gestire e monitorare gli interventi di assistenza richiesti.

I Servizi di manutenzione adeguativa e correttiva ricomprendono la manutenzione correttiva nella quale rientra la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti dei sistemi. La manutenzione adeguativa comprende l'insieme di attività volte ad assicurare la costante aderenza dei sistemi software a mutuate esigenze normative e all'evoluzione dell'ambiente tecnologico (sistema operativo, DBMS, ecc.) nel quale sono ospitati.

I Servizi di assistenza da remoto e supporto specialistico devono ricomprendere un servizio di assistenza di personale specializzato, in grado di intervenire a distanza fornendo indicazioni per la risoluzione di problematiche complesse e specialistiche sia applicative che tecniche / sistemistiche.

### Servizi di supporto organizzativo

I servizi di supporto organizzativo sono riconducibili a:

· Servizi di supporto alla revisione dei processi;

· Servizi di supporto tematico funzionale;

Tale attività è da ritenersi propedeutica all’avvio della riorganizzazione dei servizi e sarà erogata mediante l’esecuzione delle seguenti attività:

· Assessment dei procedimenti autorizzativi: analisi dei procedimenti autorizzativi e dei processi che dovranno essere oggetto di revisione.

· Assessment dei sistemi IT: ricognizione e successiva analisi degli attuali applicativi software a supporto dei procedimenti autorizzativi, sulla base del perimetro di intervento definito con l’Ufficio per la transizione al digitale.

Tutto ciò al fine di supportare l’Amministrazione nell’eventuale riassetto organizzativo dell’Ente.

### Acquisizione hardware

Vista la tipologia di servizi da attivare, i requisiti richiesti per l’utilizzo dei browser web, delle firme digitali e delle piattaforme abilitanti, vista l’obsolescenza del parco macchine del Comune, si ritiene necessario l’acquisto di n 22 pc con processore almeno I3, comprensivi di sistema operativo e pacchetto office con Microsoft Teams incluso.

# Piano di Progetto

## Cronoprogramma

La sequenza delle attività previste è:

|  | lug-21 | ago-21 | set-21 | ott-21 | nov-21 | dic-21 | gen-22 | feb-22 | mar-22 | apr-22 | mag-22 | giu-22 | lug-22 | ago-22 | set-22 | ott-22 | nov-22 | dic-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto di finanziamento | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gara tramite Mepa e affidamento | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creazione Gruppo di lavoro |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assessment dei processi e dei sistemi |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione sviluppo interoperabilità |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rilascio on line delle soluzioni e collaudo |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formazione e comunicazione interna ed esterna |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistenza e man. adeguativa e correttiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

## Piano di formazione e comunicazione

Gli interventi di Change Management e la relativa formazione da realizzare per ciascuna attività saranno specificati in uno o più Piani, una volta determinata nel dettaglio l’esigenza di supporto da parte dell’Amministrazione sulle singole attività.

È prevista una specifica attività di formazione per gli operatori del comune che utilizzeranno le procedure informatiche volte sia all’uso delle stesse sia ad implementare le competenze digitali. Tale attività verrà svolta attraverso sessioni specifiche da organizzare in presenza e on line.

È prevista un’attività mirata di comunicazione verso target specifici, per fare conoscere i servizi digitali forniti dal Comune e gli obiettivi dell'Agenda digitale: Comune, cittadini, imprese, associazioni.

Le informazioni e i messaggi saranno adattati alle esigenze e ai codici di decodifica dei target prescelti.

Principali attività saranno:

- predisposizione delle comunicazioni da veicolare tramite direct mailing e social media;

- comunicazione del progetto;

Strumenti di comunicazione

Gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati per la campagna di comunicazione saranno:

· n 6 webinar e incontri sul territorio per approfondimento tematiche attraverso focus group specifici (servizi digitali, piattaforme abilitanti) ed emersione delle esigenze;

· direct mailing,

· social media.

Verrà attuata una attività di monitoraggio delle singole azioni in relazione al raggiungimento degli obiettivi e dei feedback ottenuti.

In riferimento agli indicatori di risultato verrà prodotto un report contenente elementi di misurazione dei risultati dell’attività di comunicazione tra cui:

numero di soggetti coinvolti, numero di partecipanti agli incontri, numero di strumenti di comunicazione usati, numero di accessi alle aree web dedicate (ulteriori indicatori potranno essere aggiunti).

## Funzionigramma

Per la gestione del Progetto, si richiede una struttura organizzativa semplice e snella, con una chiara identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di interazione e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti. Il gruppo di lavoro richiesto sarà coordinato dall’Ufficio per la transizione al digitale del Comune e pertanto saranno previste specifiche strutture di coordinamento e di gestione operativa del Progetto (Comitato di progetto, Tavolo tecnico, Tavolo operativo di progetto).

Il progetto sarà sottoposto alla supervisione del RTD – Responsabile per la Transizione al Digitale.

Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) è la figura dirigenziale all'interno della PA che ha tra le sue principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale dell'amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di nuovi modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.

Dal punto di vista dello svolgimento delle funzioni amministrative e procedimentali il coordinamento della rete è affidato al Rup – Responsabile Unico del Procedimento.

Nelle fasi di assessment, oltre al RTD, verranno coinvolti le seguenti figure interne:

Dirigenti e responsabili del servizio da digitalizzare;

Operatori del servizio;

Responsabili IT ove presente;

DPO – Data protection officer, ove presente;

Responsabile Archivio/Protocollo;

Responsabile Comunicazione, ove presente.

Una medesima risorsa umana potrà svolgere più di uno dei ruoli indicati.

Il gruppo di lavoro si interfaccerà e lavorerà in sinergia con la struttura organizzativa che eseguirà i lavori e che avrà suoi specifici team progettuali.

Il personale individuato nel Comune, per ogni Area di intervento, sarà destinatario delle attività di Change Management e di formazione da realizzare per ciascuna attività, per ogni area di intervento.

# Dimensionamento e budget economico

## Quadro economico di riferimento

|  |  | Anno 2020 | Anno 2021 |  | Anno 2022 | Totale Servizi imponibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio | Modalità | Valore | Valore |  | Valore | Valore |
| Progettazione, sviluppo, supporto organizzativo, personalizzazione piattaforma in cloud sportello del contribuente | Progettuale/a corpo | 5.000,00 | 20.000,00 |  |  | 22.000,00 |
| Progettazione, sviluppo, supporto organizzativo, personalizzazione soluzione in cloud per il dialogo con l’amministrazione e la partecipazione attiva | Progettuale/a corpo | 2.800,00 | 11.200,00 |  |  | 13.000,00 |
| Progettazione, sviluppo, supporto organizzativo, personalizzazione soluzione in cloud per la condivisione dell’azione amministrativa | Progettuale/a corpo | 2.200,00 | 8.800,00 |  |  | 10.000,00 |
| Interoperabilità e integrazione con sistemi trasversali | Progettuale/a corpo |  | 14.639,75 |  |  | 14.639,75 |
| Formazione e Comunicazione |  |  |  |  |  | 5.000,00 |
| Gestione, manutenzione e assistenza | Modalità a Canone |  |  |  | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale servizi |  |  |  |  |  | 73.639,75 |
| Hardware |  |  | Qta | Valore unitario |  | Totale hardware imponibile |
| 22 pc + sistema operativo + office |  |  | 22 | 836,32 |  | 18.409,94 |
| Totale Hardware |  |  |  |  |  | 18.409,94 |
|  |  |  |  |  |  | Totale complessivo imponibile |
| Totale servizi + hardware |  |  |  |  |  | 92.049,69 |